**工作日志**

时间： 2020 年 5 月 7 日 5 月份第 10 周

姓名： 马广洲

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | 序号 | 工作内容 | 实际完成情况 | 耗费时间 | 工作详情 | | 备注 |
| 遇到的问题 | 处理情况 |
| 本周工作总结 | 1 | 开会讨论开发合并和展示的细节，分配任务 | 完成了人员分工 | 1h |  |  |  |
| 2 | 后端开发 | 后端代码开发 | 8h |  |  |  |
| 3 | 绘制展示PPT | 按照要求制作完成展示内容 | 1h | 不会使用Project绘制燃尽图 | 组长提供帮助利用python绘制燃尽图 |  |
| 4 | 后端与前端代码合并，联合调试 | 完成大部分代码合并 | 8h | 对前端代码不熟悉 | 负责前端同学进行讲解，完成了大部分代码的合并 |  |
| 5 | 部署项目到服务器上 | 未完成 | 2h | 学生服务器性能过差 | 未部署项目，准备重新购买服务器 |  |
| 6 | 汇报演练 | 完成 | 0.5h |  |  |  |
| 提交统计 | 提交工作日志1次 | | | | | | |